글도비 LLM 파이프라인 개선 검토 보고

작성 기준  AX팀 1차 제안서 검토 | 일자  2026.05.13 | 목적  회의 지적사항을 코드 개선 과제로 전환하고 예상 효과를 정리

| 핵심 판단: 현재 S4 원고 생성 중심으로 토큰 과투입, 캐시 재사용 실패, 미사용 캐시 방치, 검증 모델 약화가 동시에 발생하고 있음. | 개선 초점: 불변/가변 컨텍스트 분리, 참고 원고 압축, 캐시 생명주기 관리, CoVe/S0 모델 라우팅 강화. | 예상 효과: Gemini 3.x 전환 비용 증가분을 감안해도 전체 생성 비용 기준 보수적으로 10~20% 절감 예상. |
| --- | --- | --- |

| AX팀 지적 문제 | 개선해야 할 코드/영역 | 개선 방향 | 개선 이후 효과 |
| --- | --- | --- | --- |
| Gemini 2.5 계열 유지 리스크 | 모델 설정, 에이전트별 라우팅, 폴백 정책 | 2.5 하드코딩을 제거하고 S0~S4 역할별 3.x 모델/폴백 매트릭스를 구성. 단, 공식 retirement 표현은 "2026.10.16 이전 종료 아님"으로 보수 표기. | 모델 지원 리스크 축소, 품질 하한선 상승, 전환 테스트 용이 |
| Director 피드백으로 캐시가 매 라운드 무효화 | S4 prompt/context builder, context_hash/cache key 생성부 | 작품 설정, 회차 설계, 세계 상태, 금지 규칙 등 불변 컨텍스트만 캐시 키에 포함. director_feedback 등 가변 지시는 캐시 밖에서 주입. | 재시도 라운드의 input token 재과금 감소, 라운드가 늘수록 절감 효과 확대 |
| 최근 30화 전문 투입으로 토큰 과다 | 참고 원고 로더, 프롬프트 조립, episode summary 저장부 | 최근 5~15화만 전문 유지. 그 이전 회차는 원고 완료 후 생성한 summary를 저장해 거리 기반으로 압축 투입. | 프롬프트 크기와 지연 감소, 장기 연재 비용 안정화 |
| CoVe 검증 모델이 Director 대비 약함 | CoVe verifier 모델 설정, thinking 옵션, DB 저장 직전 검증 단계 | DB 저장 직전 검증은 Director와 동등 이상 모델 또는 thinking 적용 모델로 상향. 오류 유형별 체크리스트를 명시. | 원고/메타데이터 오류의 DB 유입 및 후속 회차 전파 리스크 감소 |
| 명시적 캐시 생성 후 삭제 처리 부족 | cache lifecycle manager, 작업 종료 hook, 예외/abort 처리 | PASS 확정, 최대 라운드 소진, 포기/중단 시점에 cache_id를 회수해 delete API 호출. 실패 시 재시도/로그 기록. | TTL 동안 방치되는 cache storage 비용 누수 제거 |
| S0 단계 역할별 LLM/thinking 설계 미흡 | StoryExpander, ReverseExpander, StyleExtractor 모델 선택부 | 구조 설계·판단 작업에만 thinking을 부여하고 단순 추출은 Flash-Lite 계열로 분리. S2~S4와 같은 역할별 설계 적용. | 초기 설계 품질 상승, 불필요한 고가 추론 사용 통제 |

| 우선 실행 순서: 1) 불변/가변 컨텍스트 분리 및 캐시 키 재정의 2) 캐시 삭제 hook 추가 3) 참고 원고 거리 기반 압축 4) CoVe 모델 상향 5) S0 하이브리드 모델 적용 | 보고 수치: 전체 파이프라인 순절감 10~20% 예상. S4 원고 생성 일부 구간은 AX팀 산정 기준 20%대 절감 여지. 실제 절감률은 live run 계측으로 확정 필요. |
| --- | --- |

비고: 비용·모델 생명주기 수치는 Google Cloud 공개 가격 및 lifecycle 문서 기준으로 재확인 필요. 본 문서는 회의 지적사항을 실행 과제로 전환한 1페이지 보고 초안임.